ДОВІДКА

Про хід виконання рішення обласної ради від 26.05.05 №4/ 29-655

« Про  Програму інформатизації Донецької області на 2005-2007 роки»

Програма інформатизації Донецької області на 2005–2007 роки була розроблена облдержадміністрацією, погоджена з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації 20.05.2005 року та затверджена рішенням обласної ради від 26.05.2005 № 4/ 29-655.

Програма була розроблена відповідно до законів України                          від 04.02.1998 № 74 “Про Національну програму інформатизації”,                     “Про Концепцію Національної програми інформатизації” від 04.02.1998 № 75, постанови Верховної Ради України "Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки" від 06.07.2000 № 3075-IV, постанов Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про формування й виконання Національної програми інформатизації”                          від 31.08.1998 № 1352, “Про затвердження Порядку формування й виконання регіональної програми й проекту інформатизації” від 12.04.2000 № 644, розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження державних замовників регіональних програм інформатизації” від 21.02.01 № 54-р.

До формування Програми інформатизації Донецької області на 2005-2007 роки було залучено певне коло спеціалістів з інформаційних технологій. Програма спрямована на створення чіткої й прозорої системи інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, взаємодії облдержадміністрації з ними, інтеграцію в єдиний інформаційний простір України.

Фінансування програми:

| Рік | Необхідно згідно програми, грн. | Виділено з обласного бюджету, грн. | Відсоток фінансування, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2 400 000 | 919 613 | 38,31 |
| 2006 | 9 717 600 | 1 666 000 | 17,14 |
| 2007 | 3 350 000 | 2 350 000 | 70,14 |
| Усього | 15 467 600 | 4 935 613 | 31,91 |

У зв'язку з виділенням коштів наприкінці року і як наслідок не можливістю проведення тендерів по виконанню робіт із впровадження будь-яких проектів за період 2005-2007 років, в основному здійснювалось поповнення й відновлення парку комп'ютерної й периферійної техніки та легалізація програмного забезпечення в органах влади.

Так, у 2005 році було придбано дев’яносто п’ять комп'ютерів і сімдесят одна одиниця периферійної техніки на загальну суму 657,332 тис. грн., у 2006 році 67(шістдесят сім) комп'ютерів і 68(шістдесят вісім) периферійних пристроїв на суму, близько 600 тис. грн., а у 2007 році, як внесок в уставний фонд комунального підприємства «Донецький обласний центр інформатизації» було придбано техніки на загальну суму 2,35 млн. грн.

На даний момент в обласній раді й в обласній адміністрації забезпеченість сучасною технікою становить 80%, що дозволяє проводити подальші заходи щодо інформатизації органів влади й області в цілому. В апараті облдержадміністрації повністю легалізоване програмне забезпечення.                          У 2005 році було придбано програмного забезпечення на суму 172, 537 тис. грн.  У 2006 році на суму, близько 200 тис. грн.

Для одержання практичних навичок роботи з комп'ютерною технікою в Донецькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій працюють постійно діючі семінари “Комп'ютерні технології в управлінській діяльності” для працівників апарата, управлінь облдержадміністрації, виконкомів міських рад, райдержадміністрацій.

У 2006 році почав функціонувати оновлений офіційний веб-сайт Донецької обласної ради. В 2007 році в мережі Інтернет почав функціювати оновлений офіційний веб-сайт облдержадміністрації, на сторінках якого висвітлюється діяльність облради, облдержадміністрації, райдержадміністрацій, місцевих рад.

Виконкоми міських рад розробляють власні веб-сайти, число яких постійно зростає. Для зручності громадян у загальнодоступному місці будинку облради встановлено діючий програмно-апаратний комплекс “Електронна суспільна приймальня”, за допомогою якого громадяни можуть одержати необхідну інформацію, не потрапляючи на особистий прийом до керівництва.

У період дії Програми інформатизації Донецької області на 2005-2007 роки тривало впровадження системи електронного документообігу в апараті облдержадміністрації, райдержадміністраціях і міських радах. Так, на сьогоднішній день системи електронного документообігу вже встановлені в 22-х містах (з 28-ми) і 15-ти районах області (з 17-ти), а також  у 2-ох управліннях облдержадміністрації.

Перший етап впровадження системи електронного документообігу в облдержадміністрації завершено:

- відкоректовані й зроблені нові звіти щодо моніторингу й аналітики в управлінні діловодства та моніторингу документів, відділі контролю облдержадміністрації;

- закінчено впровадження автоматизованої системи по роботі із зверненням громадян в облдержадміністрації, проводиться робота по інтеграції системи в загальну систему документообігу апарату облдержадміністрації;

- в управлінні діловодства та моніторингу документів облдержадміністрації встановлено потоковий сканер, налагоджено процес інтеграції відсканованих документів до системи документообігу;

- проведено навчання фахівців, розроблено механізм взаємодії, інтеграції й впровадження системи електронного документообігу в райдержадміністраціях і виконкомах міських рад.

За рахунок коштів з державного бюджету облдержадміністрацією вирішені такі важливі питання:

1. Збільшення користувачів мережі Інтернет визначило необхідність у розширенні каналу зв'язку, тому за період 2005-2007 роки пропускна здатність каналу збільшена з 128 кбит/з до 1Мбит/с. Доступ до мережі Інтернет відкрито на 70  робочих місць у відділах апарату облдержадміністрації.

2. Для забезпечення оперативного доступу державних службовців до нормативно-правової бази й своєчасного одержання інформації, в облдержадміністрації функціонує інформаційно-правова юридична база                « Ліга-Закон».

3. У відділі кадрової роботи облдержадміністрації встановлена й експлуатується комп'ютерна система «Картки» для ведення й обліку особистих справ держслужбовців.

4.  Підтримується постійний електронний зв'язок для термінового обміну службовими документами між всіма органами влади області, Секретаріатом Президента України, Кабінетом Міністрів України, Верховною радою України.

Разом з тим, через несвоєчасне й неповне фінансування, а також у зв'язку з відсутністю кадрів Програма інформатизації Донецької області на 2005-2007 роки не виконана у повному обсязі

Створене у 2007 році комунальне підприємство обласної ради з питань інформатизації області «Донецький обласний центр інформатизації», що дозволяє залучити кваліфікованих фахівців для виконання Програми інформатизації області.

Впровадження завдань Програми інформатизації Донецької області на 2005-2007 роки сприяло:

- звільненню кваліфікованого персоналу від рутинної роботи;

- оптимізації інформаційних потоків документів;

- скороченню часу й підвищенню якості підготовки документів;

- оперативності, необхідної для обґрунтування  й прийняття рішень;

- удосконаленню звітності.

На 2008 рік запланована побудова єдиного інформаційного простору Донецької області: побудова швидкісних каналів зв'язку, розвиток інформаційно-аналітичної системи, системи електронного документообігу.

Як подальший розвиток Донецької області в сфері інформаційних технологій можна виділити наступні напрямки роботи на 2008 рік:

- розвиток телекомунікаційної  системи  й  створення  корпоративної мережі органів виконавчої влади області;

- інформаційне забезпечення лікувальних установ;

- впровадження системи електронного документообігу, системи електронного підпису та  технічне оснащення робочих місць в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

Для виконання позначених завдань, у 2008 році необхідне продовження Програми інформатизації Донецької області на 2005-2007 роки з відповідним фінансуванням.

| Перший заступник голови облдержадміністрації | С.Г. Дергунов |
| --- | --- |

Плакіда О.В.

334-34-11