Додаток 2 до Програми

Система індикаторів результативності Програми

| Заходи програми | Індикатори (результативні показники) | Одиниці виміру | Планові показники по роках |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Транспортне забезпечення і розвиток мережі автомобільних доріг |
| Будівництво штучної злітно-посадкової смуги в КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» | протяжність смуги | км. | - | 3,2 | 0,8 | - | - | - | 4 |
| Будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту «Донецьк» | будівництво об’єкту | об’єкт | - | 60% | 40% | - | - | - | - |
| Реконструкція станції «Донецьк» | завершення реконструкції об’єкту | об’єкт | - | 15% | 21% | 42% | 22% | - | - |
| Будівництво швидкісної ділянки залізничної колії сполученням Київ – Полтава – Красноград – Лозова - Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка – Костянтинівка – Скотовата – Ясинувата - Донецьк | протяжність колії | км. | - | - | 46 | 46 | 48 | - | 140 |
| Будівництво автовокзальних комплексів у місті Донецьку: | будівництво об’єкту | об’єкт |  |  |  |  |  |  | - |
| АВ «Східний»; |  |  | - | 30% | 45% | 25% | - | - | - |
| АВ «Широкий» |  |  | - | - | 30% | 40% | 30% | - | - |
| Реконструкція автовокзалів (автостанцій) у містах області | завершення реконструкцій об’єктів | об’єкт | - | 5 | 6 | 3 | 6 | - | 20 |
| Оновлення рухомого складу автотранспортних засобів загального користування | автобуси великої та середньої місткості | од. | - | 147 | 147 | 147 | 147 | - | 588 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поетапне створення мережі буферних зон в м.Донецьку: будівництво транспортно-пересадкових вузлів (1-а черга - три вузли) ст."Пролетарська", ст."Політехнічний інститут", мкр-н "Широкий" | будівництво об'єкту | од. | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Обстеження величини і напряму основних транспортних і пасажиропотоків туристів, а також транспортних потоків і потоків вантажів сфери послуг, що забезпечують якісне обслуговування учасників чемпіонату, туристів і населення області | дослідження | од. | - | 13 | 11 | 11 | 3 | - | 38 |
| Розвиток мережі електротранспорту в містах Донецьку, Макіївці, Маріуполі (придбання нового рухомого складу та ремонт електромереж і колійного господарства) | кількість рухомого складу | од. | 34 | 39 | 43 | 40 | 44 | 46 | 246 |
|  | дистанція електромереж | км. | - | 46 | 58 | 50 | 57 | - | 211 |
| Продовження будівництва метрополітену у м. Донецьку | запуск лінії | об’єкт | 2% | 25% | 25% | 24% | 24% | - | - |
| Завершення будівництва кільцевого обходу м. Донецьк між Дніпропетровським та Маріупольським напрямком | протяжність дороги | км. | - | - | 13 | 13 | 14 | - | 40 |
| Реконструкція автодороги М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине на дільниці від межі Дніпропетровської області до межі Луганської області | протяжність дороги | км. | 11 | 24 | 26 | 26 | 26 | - | 113 |
| Капітальний ремонт автодороги Київ – М-03 Харків – Довжанський, ділянка км 742 - 754 | протяжність дороги | км. | - | 2,4 | 4,8 | 4,8 | - | - | 12 |
| Капітальний ремонт автодороги Т-05-07 Донецьк-Харцизьк - Амвросіївка, ділянка км 010 – 015 | протяжність дороги | км. | - | 2,6 | 2,4 | - | - | - | 5 |
| Капітальний ремонт автодороги Н-21 Старобєльск – Луганськ – Красний Луч – Макіївка - Донецьк, ділянка км 210 - 215 | протяжність дороги | км. | - | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальний ремонт автодороги Т-05-08 Донецьк – Новоазовськ – Сєдове, ділянка км 13+700 – 127+900 | протяжність дороги | км. | - | 20 | 48 | 46 | - | - | 114 |
| Будівництво об’їзної автодороги Слов’янськ – Донецьк – Маріуполь в обхід міст Костянтинівки, Дружківки, Краматорська | протяжність дороги | км. | - | - | - | 22,5 | 22,5 | - | 45 |
| Будівництво під’їзної автодороги до стадіону ФК «Шахтар» м. Донецька | протяжність дороги | км. | - | 1,6 | 0,5 | - | - | - | 2,1 |
| Покращення дорожньої мережі м.Донецьк | протяжність дороги | км. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - | - | 9,2 |
| Заміна та модернізація технічних засобів регулювання дорожнього руху в містах та інших населених пунктах | кількість засобів | од. | - | 2070 | 2746 | 4348 | 4119 | - | 13 283 |
| Будівництво, реконструкція та модернізація автозаправних станцій | кількість станцій | од. | - | 2 | 16 | 6 | 6 | - | 30 |
| Будівництв, реконструкція та модернізація газонаповнювальних станцій (АГНКС) | кількість станцій | од. | - | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 17 |
| Будівництво та модернізація станцій технічного обслуговування автомобілів | кількість станцій | од. | - | 9 | 14 | 16 | 18 | - | 57 |
| Створення єдиної централізованої диспетчерської служби в обласному центрі та її філій в інших населених пунктах області | кількість служб | од. | - | 7 | 15 | - | - | - | 22 |
| Облаштування доріг загального користування інформаційними покажчиками напрямку дорожнього руху | кількість засобів | од. | 328 | - | - | - | - | - | 328 |
| Облаштування магістральних вулиць міст Донецька, Макіївки, Маріуполя інформаційними покажчиками напрямку дорожнього руху | кількість засобів | од. | - | 80 | 280 | - | - | - | 360 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Забезпечення безпеки |
| Придбання спецтехніки та автотранспорту | кількість засобів | од. | - | 9 | 9 | 9 | 8 | - | 35 |
| Придбання обладнання та засобів зв'язку | кількість засобів | од. | - | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | - | 6880 |
| Прикордонний і митний контроль |
| Придбання спецтехніки та автотранспорту | кількість засобів | од. | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 14 |
| Придбання обладнання та засобів зв'язку для здійснення прикордонного контролю | кількість засобів | од. | - | 85 | 85 | 80 | 80 | - | 330 |
| Приведення пунктів пропуску у відповідність до європейських стандартів | кількість пунктів | од. | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 6 |
| Підготовка об'єктів спортивної інфраструктури |
| Будівництво нового стадіону „Еліт” класу „Шахтар” , м. Донецьк” | Будівництво стадіону на 50 тис. місць | Відсоток виконаних робіт | 70 % | 100 % | - | - | - | - | - |
| Реконструкція регіонального спортивного комплексу „Олімпійський” , м. Донецьк | Доведення стадіону до класу „4 зірки” і збільшення кількості місць до 30 тис. | Відсоток виконаних робіт | 30 % | 50 % | 70 % | 100 % | - | - | - |
| Капітальний ремонт стадіону футбольного клубу „Максі” , м. Донецьк | Будівництво додаткового футбольного поля зі штучним покриттям; будівництво адмін.корпусу; встановлення пластикових крісел для глядачів та штучного освітлення | Відсоток виконаних робіт | - | 100 % | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкція стадіону „Західний” , м. Маріуполь | Збільшення місткості; реконструкция футбольного поля; обладнання електронним інформаційним табло, освітлення, засобів зв’язку та оповіщення | Відсоток виконаних робіт | - | 100 % | - | - | - | - | - |
| Реконструкція стадіону „Азовець”, м. Маріуполь | Встановлення покриття над трибуною, освітлювальних вишок; заміна футбольних воріт | Відсоток виконаних робіт | - | 100 % | - | - | - | - | - |
| Розширення та технічне переоснащення навчально-тренувальної бази Благодійного фонду “Олімпік” , м. Донецьк | Будівництво тренувального поля зі штучним покриттям та поля з трав`яним покриттям, доведення обладнання бази до вимог УЄФА | Відсоток виконаних робіт | - | 45 % | 60 % | 80 % | 100 % | - | - |
| Реконструкція та ремонт стадіону „Металург”, м. Донецьк | Реконструкція та ремонт стадіону | Відсоток виконаних робіт | - | 100% | - | - | - | - | - |
| Проведення поточного ремонту, придбання і заміна обладнання та інвентарю стадіону „Шахтар” , м. Донецьк | Поточний ремонт, придбання і заміна обладнання та інвентарю | Відсоток виконаних робіт | - | 100 % | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поточний ремонт, заміна обладнання та інвентарю стадіону „Іллічівець”, м. Маріуполь | Поточний ремонт, заміна обладнання та інвентарю стадіону | Відсоток виконаних робіт | - | 50 % | 100 % | - | - | - | - |
| Підготовка та проведення фінальних змагань |
| Організація проведення міні-турнірів у містах Донецьку та Маріуполі відповідно вимог УЄФА для проведення юнацького чемпіонату | Організація проведення міні-турнірів | Кількість турнірів та учасників | - | 2 турніри, 90 учасників | - | - | - | - | 2 турніри, 90 учасників |
| Впровадження системи заходів щодо підготовки футболістів області до складу Національної збірної команди України з футболу | Організація підготовки футболістів | Кількість спортсменів | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Забезпечення необхідною медичною апаратурою, обладнанням та медикаментами Донецького обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру | Закупівля медичної апаратури, обладнання | Відсоток забезпече- ності | - | 50 % | - | - | 100 % | - | - |
| Удосконалення матеріально-спортивної бази для занять футболом у ДЮСШ, спортивних клубах, ЗОШ, а також за місцем проживання | Проведення реконструкції, ремонту спортивних баз | Кількість об’єктів | - | 1550 | 1560 | 1560 | 1570 | 1575 | 7815 |
| Організація проведення турнірів з футболу, з міні-футболу на майданчиках зі штучним покриттям серед усіх верств населення | Організація проведення турнірів | Кількість турнірів та учасників | - | 2 турніри 5 тис. учасників | 2 турніри 5100 учасників | 2 турніри 5100 учасників | 2 турніри 5160 учасників | 2 турніри 5200 учасників | 10 турнірів 25 560 учасників |
| Організація розміщення, розвиток готельної мережі |
| Будівництво житлових мікрорайонів | Кількість місць | од. | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3 00 | - | 9 000 |
| Будівництво готелів (4-5*) | Кількість місць | од. | - | - | - | 1 000 | 2 000 | - | 3 000 |
| Будівництво готелів (3*) | Кількість місць | од. | - | - | - | 1 000 | 2 000 | - | 3 000 |
| Будівництво готелів (1-2*) | Кількість місць | од. | - | 500 | 500 | 2 000 | 2 000 | - | 5 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Медичне забезпечення |
| Капітальний ремонт та оснащення обласної станції переливання крові | - Приведення режимних виробничих боксів у відповідність до вимог європейських стандартів - Придбання обладнання для заготівлі, переробки та зберігання крові та її препаратів | 1 бокс од. | - - | 4 - | - - | 2 3 | - - | - - | 6 3 |
| Капітальний ремонт та оснащення обласної травматологічної лікарні | - Капітальний ремонт приймального відділення, оперблоку, реанімації, рентген відділення - Придбання обладнання для підвищення якості оперативних втручань, діагностики захворювань опорно-рухового апарату на сучасному рівні, ускладнень - Придбання предметів медичного призначення | 1 відділення од. 1 система 1 набір | - - - - | 1 4 - - | 1 10 100 2 | 1 - - - | 1 - - 10 | - - - - | 4 14 100 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальний ремонт ДОКТМО та дооснащення його медичним обладнанням, транспортом | - Капітальний ремонт відділень - Придбання обладнання для покращення якості діагностики, оперативних втручань, впровадження нових методів лікування, підвищення якості спостереження за хворими у післяопераційний період - Придбання автомобілів - Придбання лабораторного обладнання та хірургічного інструментарію | 1 відділення од. обладнання 1 автомобіль 1 комплект | - - - - | 1 69 4 - | 1 21 - 2 | 1 5 - - | 1 4 4 - | - - - - | 4 99 8 2 |
| Капітальний ремонт та дооснащення медичним обладнанням центральної міської клінічної лікарні №1 , м. Донецька | - Ремонт і устаткування палат для VIP- персон - Придбання медичного обладнання для покращення якості діагностики, оперативних втручань | 1 палата од. | - - | 2 13 | 2 1 | 1 22 | 1 7 | - - | 6 43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Оснащення Донецького обласного центру екстреної медичної допомоги реанімобілями та обладнанням | - Придбання реанімобілів для підвищення якості надання медичної допомоги другої черги та консультування допомоги - Придбання комплектів обладнання для оперативно-штабного автомобілю - Придбання мобільних та автомобільних радіостанцій з метою інформаційного обміну при роботі у НС, оперативного керівництва бригадами | 1 автомобіль 1 комплект 1 прилад | - - - | 3 - 15 | 3 - 26 | 3 1 - | - - - | - - - | 9 - 41 |
| Капітальний ремонт та дооснащення медичним обладнанням центральної міської клінічної лікарні №3, м. Донецька | - Ремонт і устаткування палат для VIP- персон - Придбання діагностичного обладнання для покращення якості діагностики | 1 палата од. | - - | 1 1 | 1 5 | 1 - | 1 1 | - - | 4 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальний ремонт та дооснащення медичним обладнанням центральної міської клінічної лікарні №17 м. Донецька | - Ремонт і устаткування палат для VIP- персон - Ремонт травматологічного відділення - Придбання медичного обладнання для покращення якості діагностики, оперативних втручань | 1 палата 1 відділення од. | - - - | 1 50% 5 | 1 50% 39 | - - - | - - - | - - - | 2 1 44 |
| Організація медичних пунктів у місцях розташування учасників та гостей турніру у м. Донецьку | - Оснащення лікарськими засобами та предметами медичного призначення медичних пунктів з метою надання первинної медичної допомоги | 1 комплект | - | - | 17 | - | 17 | - | 34 |
| Оснащення міської лікарні №1 , м. Маріуполя | - Придбання обладнання з метою поліпшення діагностики та умов перебування хворих | од. | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальний ремонт лікарні швидкої медичної допомоги м. Маріуполя, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги та оснащення їх медичною апаратурою | - Ремонт відділень - Придбання медичного обладнання для оснащення автомобілів | 1 відділення од. | - - | 1 7 | 1 8 | - - | - - | - - | 2 15 |
| Поточний ремонт станції швидкої медичної допомоги м. Донецька, заміна автотранспорту та оснащення його медичною апаратурою | - Поточний ремонт підстанцій - Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для поліпшення надання термінової допомоги - Придбання медичного обладнання для оснащення автомобілів | 1 підстанція 1 автомобіль од. | - - - | 1 4 - | 1 4 86 | 1 1 - | 1 1 - | - - - | 4 10 86 |
| Капітальний ремонт міської лікарні №2, м. Маріуполя | - Капітальний ремонт відділень | 1 відділення | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
| Капітальний ремонт міської лікарні №5, м. Маріуполя | - Капітальний ремонт відділень | 1 відділення | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Організація медичних пунктів у місцях розташування учасників та гостей турніру у м. Маріуполі | - Кількість пунктів | од. | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Культурно-туристичне обслуговування, організація дозвілля, розвиток інфраструктури відпочинку |
| Капітальний ремонт та реконструкція Донецького академічного державного театру опери та балету ім.А.Б.Солов’яненка | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 55% | 100% | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт та реконструкція Донецького академічного українського музично-драматичного театру | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 100% | - | - | - | - | - |
| Ремонт приміщень та оснащення інформаційного центру на базі обласної наукової бібліотеки ім.Н.К. Крупської | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 90% | 100% | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт та реконструкція Донецького обласного краєзнавчого музею | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 90% | 95% | 100% | - | - | - |
| Оснащення обласного російського драматичного театру (м.Маріуполь) | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 100% |  | - | - | - | - |
| Оснащення обласного російського театру юного глядача (м.Макіївка) | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 20% | 40% | 100% | - | - | - |
| Оснащення Донецької обласної філармонії | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 15% | 100% | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт та реконструкція Донецького державного цирку “Космос” | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 5% | 11% | 60% | 100% | - | - |
| Капітальний ремонт та реконструкція палацу молоді “Юність” | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 35% | 70% | 100% | - | - | - |
| Будівництво Донецького обласного художнього музею | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 7% | 38% | 70% | 100% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Відтворення садиби графа Потьомкіна у Святогір’ї | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) |  | 10% | 35% | 65% | 100% | - | - |
| Капітальний ремонт музею С.С.Прокоф’єва | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 70% | 100% | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт та реставрація меморіального музею В.І.Немировича-Данченка | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 30% | 60% | 67% | 100% | - | - |
| Капітальний ремонт Великоанадольського музею лісу | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 75% | 95% | 100% | - | - | - |
| Капітальний ремонт та оновлення експозицій Маріупольського краєзнавчого музею | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 50% | 75% | 93% | 100% | - | - |
| Капітальний ремонт Музею народного побуту, м. Маріуполя | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 50% | - | - | 100% | - | - |
| Ремонт та оновлення експозицій Музею історії і культури греків Приазов’я (сел.Сартана) | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 100% | - | - | - | - | - |
| Ремонт та реконструкція експозиційного залу Музею Г.Я.Седова | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 35% | 100% | - | - | - | - |
| Ремонт та реконструкція експозиційних залів Артемівського краєзнавчого музею | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 50% |  | 70% | 100% | - | - |
| Ремонт та оновлення експозицій Макіївського художньо-краєзнавчого музею | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 25% | 40% | 70% | 80% | - | - |
| Ремонт та оновлення експозиційного обладнання Музею народної архітектури, побуту і дитячої творчості (с. Прелесне Слов’янського району) | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 15% | 60% | 80% | 100% | - | - |
| Оновлення експозиційного обладнання Горловського художнього музею | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 20% | 40% | 70% | 100% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Оновлення експозиційного обладнання Музею мініатюрної книги ім.В.О.Разумова | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 20% | 40% | 70% | 100% | - | - |
| Формування мережі туристично-інформаційних центрів (ТІЦ) в мм. Маріуполі, Донецьку, Святогірську та за напрямами руху туристів | Кількість центрів | од. | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - |
| Створення Центру історії кераміки та підтримки народних художніх промислів “Віла Марія ” , м.Слов’янськ | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 15% | 40% | 70% | 100% | - | - |
| Створення культурно-спортивного туристичного центру “Козацьке подвір’я” в смт. Райгородок Слов’янського району | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 20% | 45% | 70% | 100% | - | - |
| Створення “Слов’янського історико-культурного центру “Прелесне” | Виконання робіт | Ступінь готовності (%) | - | 45% | 100% | - | - | - | - |
| Залучення волонтерів до організації та проведення спортивного дозвілля | Підготовка волонтерів | Кількість волонтерів | - | - | 280 | - | - | 300 | 580 |
| Проведення заходів щодо пропаганди залучення усіх верств населення до участі у спортивному дозвіллі | Проведення спортивних заходів | Кількість видів спорту | - | - | 45 | - | - | 45 | 90 |
| Залучення федерацій з різних видів спорту та інших громадських фізкультурно-спортивних формувань до організації проведення спортивного дозвілля | Організація проведення спортивного дозвілля | Кількість спортивних організацій | - | 340 | 340 | - | 350 | 350 | 1380 |
| Організація роботи пересувних пунктів прокату спортивного інвентарю та обладнання за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення | Створення об’єктів прокату | Кількість об’єктів | - | - | 30 | - | - | 50 | 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Підготовка інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, забезпечення зовнішнього електропостачання об'єктів |
| Організація фіксованого міжнародного, міжміського та місцевого телефонного зв'язку на об’єктах Євро-2009, 2012 (будівництво нових міні - АТС) | Кількість міні-АТС | од. | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| Організація доступу до Інтернету (будівництво майданчиків доступу) | Кількість майданчиків | од. | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
| Забезпечення якісного мобільного зв'язку (будівництво нових базових станцій (БС)) | Кількість встановлених БС | од. | 9 | 38 | - | - | - | - | 47 |
| Придбання обладнання та модернізація технічної бази Донецької обласної державної телерадіокомпанії та регіональної телерадіол компанії «Регіон-Донбас» | Кількість засобів | од. | - | - | - | - | 74 | - | 74 |
| Розвиток людських ресурсів, підготовка персоналу і волонтерів |
| Підготовка та навчання волонтерів, забезпечення їхньої роботи під час проведення чемпіонатів | Кількість волонтерів | осіб | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| Організація курсів з вивчення іноземної мови для правоохоронців та працівників Служби безпеки України | Кількість правоохоронців та працівників Служби безпеки України | осіб | - | - | - | - | 250 | - | 250 |
| Організація курсів з вивчення іноземної мови та навчання для медичних працівників | Кількість медичних працівників | осіб | - | 400 | - | - | 600 | - | 1000 |